A Hora Kanban

---
Kanban Assessment
Criar o mapa mental da turma sobre o que é Kanban.

---
Antes de começar: O trabalho
Separe a turma em grupos de 4-5 por skills
Os entregáveis
- Protótipo de Tela (uma tela por folha A4)
- Plano de Teste (um por folha A4)
- CRC Cards do Domínio (ou Diagrama de Classes)
  Usar Ficha Pautada

---
Protótipo Visual (Rascunho)
Mantenha a
identidade visual
sempre

---
Plano de Teste
Tela: Login
Cenario Sucesso:
Quando digito um usuário e senha válida
E clico “Entrar”
Então eu vejo a tela do Perfil do Usuário
Cenário Falha:
Quando digito um usuário e senha válida
E clico “Entrar”
Então eu vejo a mensagem “Login Falhou!”

---
CRC Cards

---
Estudo de Caso:
Rede Social Corporativa
(tipo Orkut)
Visão: “Permitir aos colaboradores da empresa estabelecer relacionamentos virtuais, trocar mensagens e discutir ideias se organizando em comunidades por interesses, fomentando a interação digital.”

---
No princípio era o caos...
Elabore os entregáveis do Estudo de Caso: Software de Rede Social
Política:
- Em produção o mais rápido possível

---
Retrospectiva 1
- O que foi entregue?
- Qual a qualidade? (1-5)
- Avalie o foco, a visibilidade e a previsibilidade.
- O que podemos melhorar?

---
Trabalhando em lotes menores...
Continue: elabore os entregáveis do Software de Rede Social
Política:
- Em produção o mais rápido possível
- Controle lotes (stories) menores

---
Retrospectiva 2
- O que foi entregue?
- Qual a qualidade? (1-5)
- Avalie o foco, a visibilidade e a previsibilidade.
- O que podemos melhorar?

---
Primeiro Kanban
Faça um quadro na parede que demonstre o estado do trabalho atual.

---
Visualizando o fluxo...
Continue: elabore os entregáveis do Software de Rede Social
Política:
- Em produção o mais rápido possível
- Controle lotes (stories) menores
- Torne o processo visível, mantenha o quadro atualizado

---
Retrospectiva 3
- O que foi entregue?
- Qual a qualidade? (1-5)
- Avalie o foco, a visibilidade e a previsibilidade.
- O que podemos melhorar?
- O quadro retrata o trabalho?

---
Priorizando e Homologando
Atualize o quadro para levar em consideração as próximas selecionadas para desenvolvimento e a homologação

---
Priorizando e Homologando
Continue: elabore os entregáveis do Software de Rede Social
Política:
- Em produção o mais rápido possível
- Controle lotes (stories) menores
- Torne o processo visível, mantenha o quadro atualizado
- Converse com o cliente sempre que tiver um slot no selecionado
- Homologação é com o Instrutor

---
Retrospectiva 4
- O que foi entregue?
- Qual a qualidade? (1-5)
- Avalie o foco, a visibilidade e a previsibilidade.
- O que podemos melhorar?
- O quadro retrata o trabalho?

---
Limitando o Work in Progress
(WIP)
Não importando as suas etapas, você só poderá ter 2 histórias em desenvolvimento.

---
Limitando o Work in Progress
(WIP)
Continue: elabore os entregáveis do Software de Rede Social
Política:
- Em produção o mais rápido possível
- Controle lotes (stories) menores
- Torne o processo visível, mantenha o quadro atualizado
- Converse com o cliente sempre que tiver um slot no selecionado
- Homologação com o Instrutor
- Somente 2 em desenvolvimento

---
Retrospectiva Final
- Do caos ao sistema Kanban... O que aconteceu?
- O que evoluiu no comportamento da equipe?
- Como você avalia a visibilidade do processo?
- E a previsibilidade?
- O quadro retrata o trabalho?
- O que os limites impõem?